Приложение 2 (к договору №18032018/7).

График выполнения работ

Исполнитель

До 25.03 – произвести демонстрацию приложения, установку его на мобильный телефон Заказчика

До 1,04 – выгрузить приложение в appstore.

( Пункт 1. Данный срок не зависит от Исполнителя, выгрузка в Appstore занимает определенного времени, которое зависит только от администрации Appstore.

Пункт 2. Синхронизация данных сайта и мобильного приложения занимает время, которое зависит не только от Исполнителя, но и представителя Заказчика.

Пункт 3. После того, как синхронизация данных веб-ресурса и мобильного приложения проходит успешно, и утверждается Заказчиком, производится подпись Разработчика(Исполнителя). После того как на мобильном приложение произвелась подпись Разработчика(Исполнителя), Разработчик(Исполнитель) может предоставить link для скачивания SDK. В свою очередь представитель Заказчика создает кнопки для скачивания SDK на веб-ресурсе Заказчика и клиенты данного веб-ресурса могут пользоваться мобильным приложением не дожидаясь модерации в store)

Заказчик

До 7,04 – перевести остаток денег (пункт 3,3 договора)